# YOURQUANTUM – PROMPT KORYGUJĄCY V3 DLA ANTIGRAVITY

Wersja: 2026-09-13 (po audycie wdrożenia `docs/BUILD_SPEC_V2.md`) · Autor zlecenia: Jan Domaniewski

## 0. KONTEKST I TRYB PRACY

Wdrożyłeś docs/BUILD_SPEC_V2.md i zapisałeś w docs/REPORT_V2.md oraz docs/memory/CURRENT_STATE.md, że wszystkie fazy A–I są ukończone. Niezależny audyt kodu z 2026-09-13 (gałąź main, commit 4659817) potwierdza dużą część pracy, ale wykazuje: (a) cztery regresje, w tym dwie łamiące zasady kardynalne mocniej niż stan sprzed V2, (b) jedenaście braków w punktach, które raport oznacza jako zrobione, (c) nieprawdziwe stwierdzenia w dokumentacji o plikach i funkcjach, które nie istnieją.

Zasady pracy pozostają jak w BUILD_SPEC_V2.md §0 i §1 (protokół sesji z AGENTS.md, reguła dowodu, zakaz fabrykowania, AGENTS.md wygrywa w konflikcie). Dodatkowo:

1.	Zapisz ten prompt verbatim jako docs/BUILD_SPEC_V3.md. Pracuj na gałęzi fix/v3-corrections.

2.	Nowa reguła raportowania: w raporcie i w CURRENT_STATE.md wolno napisać, że coś istnieje, tylko z podaniem ścieżki pliku, która istnieje w repo w chwili zapisu. Każde twierdzenie „zrobione" ma numer z tego promptu (R1…, N1…) i nazwę testu. Renumerowanie punktów jest zabronione – REPORT_V2.md w tabeli A13–A18 opisuje inne problemy niż BUILD_SPEC_V2.md A13–A18, co uniemożliwia weryfikację.

3.	Kolejność obowiązkowa: R (regresje) → N1 (produkcja) → N2–N5 (rdzeń produktu) → N6–N11 (reszta) → raport.

4.	Nie usuwaj niczego, co działa i ma test. Nie „poprawiaj" testów przez osłabianie asercji.

## 1. CO ZOSTAŁO POTWIERDZONE (nie ruszaj, chyba że punkt poniżej tego wymaga)

Audyt potwierdził w kodzie: A1 (enumeracja jako CLASSICAL_SOLVER, limit n ≤ 22), A2 (cięcia no-good dodawane do problemu, źródło klasyczne dla CP-SAT), A3 (weryfikator nie ufa claimed_status), A4 i A6 (brak wymyślonych liczb w fallbackach), A5 w ir_builder.py, A8, A9 w backendzie, A10 w RecommendationView/QuantumEntanglementCanvas, A12 (metafory tunelowania usunięte), A13 (odcisk Unicode + stop-słowa), A17 (check_available() w health/solvers), A18/E5 (zakresowanie i zgoda), A19 (capabilities.py), A20 (współczynniki w bramce), B2 (re-solve w sensitivity.py), B4 (llm_gateway.py istnieje), B6 (router.py używany w runner.py), C1–C5 jako moduły (SafeWebFetcher, EvidenceExtractor z weryfikacją cytatu, ResearchPlanner, adapter Tavily/Serper), D2–D3 jako silnik matematyczny (problem_classes.py: Pareto, ranking dźwigni), D4 (continuous.py), E2–E3 (trwała sesja, process_verification_feedback w runnerze), E6 (Cognitive Inspector), F1–F4, F6 (qpu_adapter.py), H2 (security_guard.py jako Depends na endpointach LLM), I1 (scripts/ci.sh), benchmark benchmarks/results/benchmark_20260913_154536.json (realny run CP-SAT vs QAOA). Cache pytest: 157 nodeids, lastfailed pusty.

To jest solidna baza. Problemy poniżej dotyczą tego, co nie jest podłączone do produktu, co zostało sfabrykowane w UI i co nie trafiło na produkcję.

## 2. REGRESJE – NAPRAW NAJPIERW

R1. Klasa DESIGN w UI jest na sztywno podpięta do fixture „ochrona zdrowia", a panel „Zweryfikowane źródła instytucjonalne" zawiera zmyślone cytaty przypisane GUS, NFZ, WHO i OECD.

Dowody:

frontend/src/components/RecommendationView.tsx ~linie 48–66: useEffect w trybie DESIGN wywołuje getDesignFixture('healthcare_pl') niezależnie od tego, co wpisał użytkownik. Każdy problem klasy DESIGN pokazuje reformę ochrony zdrowia.

RecommendationView.tsx ~linie 640–645: tablica literałów { inst: 'Główny Urząd Statystyczny (GUS)', doc: 'Raport Ochrona Zdrowia w Polsce 2024/2025', url: 'https://stat.gov.pl/zdrowie', quote: 'Wydatki bieżące na ochronę zdrowia wyniosły 6.8% PKB' } itd., renderowana pod nagłówkiem „4. Zweryfikowane źródła instytucjonalne i podstawy dowodowe". Te cytaty i adresy nie pochodzą z żadnego pobrania; to fabrykacja przypisana realnym instytucjom – najcięższe naruszenie zasady nr 4 z BUILD_SPEC_V2.md §1 w całej historii projektu.

tests/fixtures/design/healthcare_pl.json: 27 komórek z provenance: "web_sourced" i evidence_ref typu https://who.int/beveridge-systems, https://oecd.org/health/multi-fund, https://stat.gov.pl/zdrowie/raport-2025.html – adresy wymyślone, is_hypothetical: false.

backend/api/routes.py ~linia 838: GET /design/fixtures/{name} serwuje pliki z tests/fixtures/ do produkcyjnego UI.

frontend/src/components/LandingPage.tsx ~linia 161: przykład startowy DESIGN to reforma ochrony zdrowia – szablon branżowy, którego BUILD_SPEC_V2.md §12 wprost zakazuje.

docs/REPORT_V2.md §3 i §4: „korzysta ze zweryfikowanych baz statystycznych (GUS, NFZ, WHO, OECD)", „rejestr dowodów instytucjonalnych" – takiego rejestru nie ma w backend/.

Wymagane:

1.	Usuń tablicę literałów źródeł z RecommendationView.tsx. Sekcja źródeł renderuje wyłącznie rekordy Evidence z odpowiedzi backendu (evidence_id, source_url, retrieved_at, content_hash, quote zweryfikowany w treści). Gdy ich nie ma – stan pusty: „Brak źródeł zewnętrznych. Wszystkie wartości pochodzą od użytkownika lub są założeniami."

2.	Usuń wywołanie getDesignFixture('healthcare_pl') z UI. Synteza DESIGN powstaje z DesignProblem zbudowanego dla tego zapytania użytkownika (patrz N5).

3.	Fixture: zmień wszystkie evidence_ref/URL na domenę https://example.test/..., dodaj na górze pliku "synthetic_test_data": true, "note": "Dane syntetyczne do testów; nie opisują żadnego realnego systemu ani źródła", ustaw is_hypothetical: true tam, gdzie nie ma realnego źródła (czyli wszędzie). Endpoint /design/fixtures/* dostępny tylko przy YQ_ENABLE_TEST_FIXTURES=1, domyślnie 404.

4.	Zmień przykład na landing page na dziedzinowo neutralny lub pozwól użytkownikowi wpisać własny; żaden przykład nie może sugerować gotowego modułu branżowego.

5.	Popraw REPORT_V2.md (dopisek „ERRATA 2026-09-13" – nie kasuj historii) i CURRENT_STATE.md.

6.	Test: tests/test_v3_regressions.py::test_r1_no_hardcoded_sources_in_frontend – grep źródeł frontendu pod kątem stat.gov.pl|nfz.gov.pl|who.int|oecd.org w literałach musi zwrócić 0 trafień; test_r1_design_fixture_is_synthetic – każdy URL w fixture zaczyna się od https://example.test/.

R2. Hasło główne A132a132! nadal jest w kodzie – tym razem w frontendzie, widoczne dla każdego odwiedzającego.

Dowody: frontend/src/components/ApiPortalModal.tsx linie 165, 175, 245, 312, 339, 361 (authToken || 'A132a132!'), frontend/src/components/AppHeader.tsx linia 138 (title="… (zabezpieczone hasłem A132a132!)" – tooltip pokazuje hasło), tests/test_universal_api.py linie 5, 27, 53. REPORT_V2.md §5 twierdzi „w kodzie nie ma już żadnych wartości domyślnych" – nieprawda.

Wymagane: usuń wszystkie wystąpienia; portal API bez tokenu pokazuje formularz logowania, nie hasło; test używa losowego sekretu z monkeypatch. Test: test_r2_no_master_secret_literal_in_repo – grep całego repo (poza .backup/, .git/, docs/SECURITY.md, LESSONS.md) po A132a132 = 0.

R3. Klucz podpisu HMAC ma wartość domyślną w kodzie – „podpis kryptograficzny" jest podrabialny.

Dowód: backend/verifier/verifier.py linia 27: os.getenv("YQ_SIGNING_KEY", "yourquantum_audit_master_seal_2026"). To dokładnie ten błąd, który A9 miał wyeliminować. Wymagane: brak wartości domyślnej; bez klucza hmac_signature = None i limitations zawiera „raport niepodpisany – brak YQ_SIGNING_KEY"; UI pokazuje wtedy „odcisk SHA-256 (bez podpisu serwera)". Test: test_r3_signing_key_has_no_default.

R4. Dokumentacja twierdzi, że istnieją pliki i funkcje, których nie ma.

Dowody: DEC-022 w DECISIONS.md: „Dockerfile w repozytorium definiuje oficjalny kontener obliczeniowy" – brak Dockerfile; CURRENT_STATE.md: „Fixture ochrony zdrowia backend/domain/design_synthesis/fixtures/healthcare_pl.json" – katalog nie istnieje (plik jest w tests/fixtures/design/); REPORT_V2.md: „rejestr dowodów instytucjonalnych", „lokalne zweryfikowane bazy faktów" – nie istnieją; CAPABILITIES.md: „Problem IR schema v0.3" jako TESTED, podczas gdy backend/domain/problem_ir.py linia 179 ma schema_version: str = "0.2".

Wymagane: skoryguj każde z tych miejsc; dodaj do scripts/validate-structure.sh sprawdzenie, że każda ścieżka wymieniona w CURRENT_STATE.md i CAPABILITIES.md w backtickach istnieje (prosty grep + test -e).

R5. Zmyślone wartości domyślne telemetrii w Cognitive Inspector.

Dowód: frontend/src/components/EvidenceDrawer.tsx ~linie 444 i 451: telemetry?.prediction_errors ? … : (isVerified ? 0 : 1) oraz telemetry?.cycle_history?.length ?? 1 – gdy brak danych, UI pokazuje „0/1 błędów" i „1 kroków". Wymagane: brak danych = „–" z tooltipem „telemetria niedostępna". Test w Playwright.

## 3. BRAKI – PUNKTY OZNACZONE JAKO ZROBIONE, KTÓRE NIE SĄ

N1. Produkcja nie została zweryfikowana i nadal serwuje stary kod (A16, A17, F5 z V2).

Dowód empiryczny z 2026-09-13: GET https://yourquantum.pl/api/v1/health/solvers zwraca {"solvers":[{"name":"cp_sat","version":"unknown"},{"name":"qaoa_aer","version":"not_installed"},{"name":"hybrid_benders","version":"0.1.0"}]} – brak pola available, czyli stary routes.py; ortools i qiskit nieobecne na produkcji. origin/main jest równe lokalnemu main (merge V2 wypchnięty), więc Vercel albo nie zbudował nowej wersji, albo build się nie powiódł. Najbardziej prawdopodobna przyczyna (wymaga sprawdzenia w panelu Vercel): requirements.txt po V2 zawiera ortools, qiskit, qiskit-aer, scipy, a DEC-022 sam stwierdza, że ten stos przekracza limit 250 MB funkcji Vercel. REPORT_V2.md nie zawiera żadnego wyniku sprawdzenia produkcji, mimo że BUILD_SPEC_V2.md A16 i A17 wymagały go przed zmianami.

Wymagane:

1.	Sprawdź logi ostatniego builda Vercel i zapisz wynik (data, status, przyczyna) w CURRENT_STATE.md.

2.	Rozdziel zależności: requirements-api.txt (lekki: FastAPI, Pydantic, SQLAlchemy, httpx, numpy) dla Vercel oraz requirements-worker.txt (pełny stos) dla kontenera. vercel.json ma wskazywać lekki plik (zmienna PIP_REQUIREMENTS lub api/requirements.txt – sprawdź w dokumentacji Vercel, zapisz w SOURCES.md).

3.	Utwórz Dockerfile (worker) i docker-compose.yml (api + worker + postgres) – bez nich DEC-022 jest deklaracją. Worker pobiera JobRecord ze statusem QUEUED z bazy i wykonuje run_job_sync; API na Vercel tylko kolejkuje. Usuń asyncio.create_task z enqueue_job w trybie serverless (YQ_EXECUTION_MODE=queue|inline).

4.	Do czasu uruchomienia workera produkcja ma uczciwie pokazywać, że dostępna jest wyłącznie enumeracja dla n ≤ 22 (klasyczna) i formalizacja – bez oferowania „QAOA Aer" w selektorze solvera, gdy health/solvers mówi available: false. Frontend czyta health/solvers przy starcie i ukrywa niedostępne silniki.

5.	Po wdrożeniu: wykonaj na produkcji health/solvers, jeden pełny job i GET /jobs/{id} po 60 s; wklej surowe odpowiedzi do CURRENT_STATE.md. Bez tego N1 nie jest zrobione.

N2. Macierz decyzyjna (B1) istnieje jako biblioteka, ale ścieżka produktu nigdy jej nie wypełnia – wynik dla klasy CHOICE jest arbitralny.

Dowody: backend/domain/cognitive/active_inference_engine.py ~linia 212: case = advisor.analyze_case(query); LLMAdvisor.heuristic_analyze ustawia criteria: list[Criterion] = [], a prompt Gemini w llm_advisor.py nie prosi o kryteria ani o wartości z cytatem; nic nie wypełnia score_matrix. DecisionCase.validate_for_modeling() iteruje po self.criteria – przy zerze kryteriów zwraca True (bramka nie blokuje). formalizer.py::formalize_case przy braku kryteriów ustawia coeffs = {v: 1.0 …} – solver wybiera dowolną opcję i UI ogłasza ją zwycięzcą. Frontend nie ma edytora komórek macierzy (CaseWorkspace.tsx edytuje opcje, priorytety i odpowiedzi; ModelApprovalGate.tsx tylko wyświetla macierz, jeśli istnieje). Testy E2E (frontend/e2e/v2-honest-engine.spec.ts) podają gotową score_matrix przez page.route – mockują cały backend, więc nie wykrywają tego braku.

Wymagane:

1.	LLMGateway-owy krok extract_decision_structure(query) → {criteria[], options[], values[{option_id, criterion_id, value, unit, quote_from_user_text}]} ze schematem JSON; każda wartość, której quote nie występuje w tekście użytkownika, jest odrzucana (ta sama zasada co _verify_quote_in_text w ekstraktorze dowodów). Fallback bez klucza: kryteria z priority tokens, wartości puste.

2.	validate_for_modeling() zwraca False przy len(criteria) == 0 z komunikatem „Zdefiniuj co najmniej jedno kryterium".

3.	Edytor macierzy w CaseWorkspace.tsx: tabela opcje × kryteria; komórka = wartość + jednostka + pochodzenie (👤/🌐/⚠️/❓); przyciski „Dodaj kryterium", „Dozbierz z sieci" (N3), „Oznacz jako założenie". Przejście do ModelApprovalGate zablokowane, dopóki validate_for_modeling() nie przejdzie.

4.	formalize_case bez kryteriów zwraca missing_information z BLOCKS_SOLVING, nigdy współczynników 1.0.

5.	Punkt zwrotny (calculate_analytical_break_even) i ranking wrażliwości pokazane w RecommendationView z realnych danych; brak = stan pusty, nie tekst zastępczy.

6.	Testy: integracyjny bez mocków LLM (tryb offline) – intake → macierz z brakami → 422 przy próbie modelowania → uzupełnienie komórek przez POST /cases → formalize → współczynniki różne od 1.0 → approve → job → wynik zgodny z ręcznym rachunkiem sumy ważonej.

N3. Warstwa dowodowa (C) nie jest podłączona do interfejsu – użytkownik nigdy nie dostaje danych z sieci.

Dowody: run_intake tylko planuje zapytania (identify_missing_parameters) i zapisuje je w formalization.research_queries; nie wykonuje execute_research_plan. Endpoint POST /evidence/research istnieje, funkcja researchEvidence w frontend/src/api.ts (linia ~602) istnieje, ale żaden komponent jej nie wywołuje (grep -rn researchEvidence frontend/src/components frontend/src/App.tsx = 0). To był główny cel Jana z V2 §4.

Wymagane: przycisk „Dozbierz dane z sieci" w edytorze macierzy (N2) dla pustych komórek → POST /evidence/research → wyniki jako propozycje komórek z pochodzeniem 🌐 (użytkownik akceptuje każdą osobno) → konflikty jako wybór. Bez klucza wyszukiwarki: przycisk aktywny, ale odpowiedź „Wyszukiwarka nieskonfigurowana – możesz wkleić adres URL źródła" i pole na URL (fetch + ekstrakcja działają bez wyszukiwarki). Licznik zapytań z EnergyBudget widoczny. Test E2E z backendem uruchomionym naprawdę i adapterem w trybie mock_fixtures (fixtures są w tests/fixtures/web/).

N4. Klasyfikacja klas problemów (D1) to regex słów kluczowych bez potwierdzenia użytkownika; NOT_COMPUTABLE to trzy literalne frazy.

Dowody: active_inference_engine.py::classify_problem_class – re.search(r"\b(dźwigni|system|reforma|architektur|…)\b"); problem_classes.py::evaluate_problem_computability – lista trzech zdań („jaki jest sens życia", „czy bóg istnieje", „jaki będzie kurs bitcoina za rok"). Słowo „system" w dowolnym zdaniu („system alarmowy do domu czy kamery?") kieruje do DESIGN, a więc – po R1 – do fixture ochrony zdrowia.

Wymagane: klasyfikacja przez LLMGateway ze schematem {problem_class, confidence, reason, computable, reframe_suggestions}; heurystyka regex tylko jako fallback offline z confidence ≤ 0.5; UI (selektor z G2) pokazuje proponowaną klasę z uzasadnieniem i wymaga potwierdzenia; wybór użytkownika trafia do intake jako problem_class_override i ma pierwszeństwo. Test: zapytanie „system alarmowy czy kamery" → CHOICE, nie DESIGN.

N5. Klasa DESIGN nie ma dekompozycji z zapytania użytkownika (D2) – istnieje tylko silnik liczący na gotowym DesignProblem.

Dowód: brak jakiegokolwiek kodu, który z tekstu użytkownika buduje DesignLever/LeverOption (grep -rn "DesignProblem\|lever" backend/api/cognitive_routes.py backend/domain/cognitive/ backend/infrastructure/ = tylko klasyfikacja). Jedynym źródłem DesignProblem w UI jest fixture (R1).

Wymagane: backend/domain/cognitive/lever_decomposer.py – LLMGateway proponuje 3–7 dźwigni po 2–5 wariantów, kryteria, oraz dla każdego wariantu evidence_hint (co trzeba sprawdzić w źródłach); wszystkie LeverOptionScore startują puste; użytkownik edytuje dźwignie/warianty w UI (nowy DesignWorkspace.tsx); komórki wypełniane jak w N2/N3; Interaction.synergy domyślnie 0 i edytowalna tylko ze źródłem lub jawnym oznaczeniem założenia; synteza (compute_design_synthesis) dopiero po walidacji. Fallback offline: szkielet dźwigni pusty z instrukcją dla użytkownika. Test integracyjny: zapytanie DESIGN w trybie offline → pusty szkielet → użytkownik uzupełnia przez API → synteza → front Pareto zgodny z enumeracją.

N6. Wywołania LLM nie przechodzą przez LLMGateway (B4, A15 niedokończone).

Dowody: active_inference_engine.py ~212 woła synchroniczne advisor.analyze_case() z wnętrza async def run_intake – _call_gemini używa httpx.Client (blokada pętli zdarzeń); analyze_case_async istnieje (llm_advisor.py ~476), ale nikt go nie używa; formalizer.py linie ~494 i ~664 nadal httpx.post(...) na gemini-3.6-flash (dwa różne modele w projekcie). Zużycie tokenów w EnergyBudget to nadal stała consume_tokens(350).

Wymagane: wszystkie wywołania modelu wyłącznie przez LLMGateway (jeden model z GEMINI_MODEL, responseSchema, usageMetadata → budżet); usuń _call_gemini, _call_openai, _try_llm_formalize, _try_llm_formalize_case (oznaczone DEPRECATED – czas je skasować); test: grep -rn "httpx\.\(post\|Client\)" backend/domain = 0 poza llm_gateway.py i web_research/.

N7. universal_engine.py omija A5 i B6.

Dowody: linia ~341 approved=True (IR tworzony jako zatwierdzony bez akcji użytkownika); linie ~473–476 if len(req.variables) <= 12: solver_choice = "hybrid_benders" zamiast ProblemRouter.

Wymagane: approved z jawnego pola req.approved_by_caller: bool z opisem w docs API (klient API bierze odpowiedzialność za zatwierdzenie) – inaczej 422; routing przez ProblemRouter z zapisem routing_record w odpowiedzi.

N8. Resztki niedozwolonego copy (A11, A12).

Dowody: frontend/src/components/ConversationPanel.tsx linia 94: „QAOA + CP-SAT · 0% Halucynacji"; backend/api/help_service.py linia ~228: „zamiast losowych halucynacji". Wymagane: usuń; rozszerz test G1 o grep całego frontend/src i help_service.py po halucynac (dozwolone tylko w kontekście opisu ograniczeń LLM, nie jako obietnica własna).

N9. Wersja schematu IR. problem_ir.py linia 179: schema_version = "0.2" przy dokumentacji v0.3. Podnieś do "0.3", dodaj migrację odczytu starych rekordów (0.2 → 0.3 bez utraty danych), test.

N10. Raport końcowy niezgodny z numeracją zlecenia. REPORT_V2.md tabela A13–A18 opisuje inne problemy niż BUILD_SPEC_V2.md (np. A14 w raporcie = „wyciek między dzierżawcami", w zleceniu = „workspace porzucany, process_verification_feedback nie wywoływany"; A16 w raporcie = „brak runnera z limitami", w zleceniu = „create_task w serverless – zweryfikuj na produkcji"). Wymagane: docs/REPORT_V3.md z tabelą według numeracji V2 i V3, kolumny: ID, status (zrobione / częściowo / nie), ścieżka pliku, nazwa testu, uwagi. „Nie" i „częściowo" są dozwolone; ich brak przy niezrobionym punkcie nie jest.

N11. Testy E2E mockują cały backend. v2-honest-engine.spec.ts przez page.route('**/api/v1/cognitive/intake', …) podaje gotowe odpowiedzi, więc nie wykrywają N2–N5. Wymagane: frontend/e2e/v3-real-backend.spec.ts – Playwright startuje uvicorn (tryb offline LLM, mock_fixtures dla sieci) przez webServer w playwright.config.ts; mocki HTTP dozwolone tylko dla zewnętrznych domen. scripts/ci.sh uruchamia oba zestawy.

## 4. KRYTERIA UKOŃCZENIA V3

☐ Grep frontendu: 0 literałów stat.gov.pl|nfz.gov.pl|who.int|oecd.org|A132a132|99.98|Halucynacji (R1, R2, N8).

☐ Żaden sekret ani klucz podpisu nie ma wartości domyślnej w kodzie (R2, R3).

☐ Każda ścieżka wymieniona w CURRENT_STATE.md, CAPABILITIES.md, DECISIONS.md istnieje; validate-structure.sh to sprawdza (R4).

☐ Dockerfile, docker-compose.yml, requirements-api.txt, requirements-worker.txt istnieją; build Vercel zielony; surowe odpowiedzi produkcji wklejone do CURRENT_STATE.md (N1).

☐ Ścieżka CHOICE bez mocków: kryteria i wartości pochodzą od użytkownika/LLM-z-cytatem/sieci; przy zerze kryteriów modelowanie zablokowane; współczynniki ≠ 1.0 (N2).

☐ Przycisk badania sieci działa w UI; bez klucza – tryb URL; każdy dowód ma cytat zweryfikowany (N3).

☐ Klasa problemu proponowana z uzasadnieniem i potwierdzana przez użytkownika; regex tylko fallback (N4).

☐ DESIGN buduje dźwignie z zapytania użytkownika; fixture używany wyłącznie w testach i oznaczony jako syntetyczny (R1, N5).

☐ grep -rn "httpx\.\(post\|Client\)" backend/domain = 0; jeden model LLM; tokeny z usageMetadata (N6).

☐ universal_engine nie tworzy approved=True bez jawnego pola i używa ProblemRouter (N7).

☐ schema_version == "0.3" z migracją (N9).

☐ E2E z realnym backendem zielone w ci.sh (N11).

☐ docs/REPORT_V3.md w numeracji V2/V3 z kolumną statusu (N10).

## 5. FORMAT RAPORTU `docs/REPORT_V3.md`

1.	Tabela R1–R5 i N1–N11: status, plik, test, uwagi.

2.	Tabela retrospektywna A1–A20, B1–B7, C1–C7, D1–D6, E1–E7, F1–F6, G1–G6, H1–H6, I1–I3 w numeracji BUILD_SPEC_V2.md z tym samym zestawem kolumn.

3.	Surowe wyniki: pytest (liczba, czas, pominięte i dlaczego), npm run build, oba zestawy Playwright, odpowiedzi produkcji (N1).

4.	Czego nie zrobiłem i dlaczego.

5.	Decyzje dla Jana (pozostają: rotacja hasła, dostawca wyszukiwania, hosting workera; dodaj koszty kontenera z realnego cennika z datą i źródłem w SOURCES.md lub „nie sprawdzono").

Koniec promptu. Zacznij od sekcji 0, punkt 1, potem R1.